## Slide 1: Review oplevering STOP-TPOD standaard 1.0 “Standaardiseren kun je leren… door te implementeren” Versie 06/05/2020 – definitief

## Slide 2: Inhoudsopgave
Opdracht review
Aanpak en verantwoording review
Aanbevelingen
Beantwoording van de onderzoeksvragen
Algemeen beeld t.a.v. scope en volledigheid
Algemeen beeld t.a.v. kwaliteit
Afsluiting
Bijlage: verdieping specifieke onderwerpen

## Slide 3: Opdracht review
De aanleiding voor de review is puntsgewijs samen te vatten als:
Er komt een nieuwe datum voor inwerkingtreding van de Omgevingswet.
Er is behoefte om snel duidelijkheid te geven over de nieuwe datum.
T.b.v. de vaststelling van de nieuwe datum is het van belang om meer zekerheid te krijgen over de mate waarin de opgeleverde standaard voor omgevingsbesluiten gereed en geschikt is om de wet mee te implementeren.
STOP/TPOD v0.98-kern is in het OGB van 15 oktober 2019 vastgesteld, wetende dat aanvulling nodig was op een aantal punten.
STOP/TPOD v1.0 is in april 2020 opgeleverd en bevat onder meer:
        Aanvullingen op STOP/TPOD 0.98, waaronder prioritaire mutatiescenario’s
        Actualisatie bestaande en aanvullingen TPOD’s (voorbereidingsbesluit, reactieve interventie, instructie)
        Actualisatie (C)IMOW 1.0
        GIO 1.0
        Validatiematrix 0.9
      De geplande verdere uitbreiding van de standaard omvat o.a.:
        Complexere mutatiescenario’s en synchronisatie
        TPODs buiten basisniveau (oa programma, afwijkvergunning, Natura2000)
Directeur ADS en DSO hebben gevraagd een review uit te voeren op de STOP/TPOD standaard 1.0. Directeur ADS is opdrachtgever voor de review.

## Slide 4: Aanpak review
      De review is in een korte periode (twee weken) uitgevoerd op basis van:
            Bestaande (meta)documentatie, waaronder de standaard, testbestanden, resultaten proeven, impactanalyses, backlog, roadmap, consultatiereacties en verslagen.
            De opdracht die er ligt (relevante GPvE eisen, architectuur- en overige kaders)
            Gesprekken met ontwikkelaars van de standaard (Geonovum en KOOP), gebruikers van de standaard (DSO, bevoegd gezag, leveranciers) en programmaorganisatie.
            Uitkomsten lopende consultatierondes over STOP/TPOD 1.0 met leveranciersoverleg.
            De focus tijdens de review ligt op:
            Evidentie die laat zien dat het kan gaan werken
            Concrete zaken die nog niet kunnen of waar onvoldoende zekerheid over is
            Het reviewteam signaleert en doet suggesties voor een vervolgaanpak, het maakt / beslecht niet zelf ontwerpkeuzes.
            Uitgangspunt bij samenstelling van het reviewteam zijn combinatie van expertise, onafhankelijke positie t.o.v. ontwikkelaars van de standaard en afspiegeling bevoegd gezagen.

## Slide 5: Verantwoording aanpak review
      Het OP-deel (STOP 1.0) is opgeleverd op 3 april, het Ow-deel (TPOD/(C)IMOW 1.0) is opgeleverd op 22 april
      De review is uitgevoerd tussen 13 en 28 april en overlapt daarmee deels met de periode van oplevering.
      Er zijn in totaal 36 interviews gehouden in een tijdsbestek van 2 weken
      Geïnterviewden zijn geselecteerd op basis van (ervarings-)deskundigheid bij het maken of gebruiken van de standaard. Daarbij is een evenwichtige en representatieve afspiegeling gezocht tussen:
        Makers van de standaard (KOOP en Geonovum): 7
        Gebruikers binnen DSO: 6
        Gebruikers vanuit bevoegd gezag (gemeenten, provincies, waterschappen, rijk): 12
        Leveranciers van plansoftware: 5
        Programma (BZK+TBO): 6
      De tijd die respondenten hadden de nieuwe/gewijzigde delen van STOP/TPOD 1.0 goed te bekijken was beperkt.
      Om (potentiele) bevindingen te onderzoeken en duiden, is het reviewteam als volgt te werk gegaan:
        Kennis nemen van het te reviewen object en de gestelde eisen
        Inzicht krijgen in het doorlopen proces
        Inzicht krijgen in welke evidentie er is dat het goed is
        Ophalen mogelijke problemen, zodat ze concreet worden (toetssteen)
        Met de makers en zelf op basis van deze toetssteen vaststellen in welke mate het object voldoet
        Daar waar het niet voldoet: vaststellen wat de impact is en vaststellen wat consequenties zijn
        Samen wegen en duiden

## Slide 6: Aanbevelingen & beantwoording onderzoeksvragen

## Slide 7: Inleiding
Kan op basis van STOP/TPOD standaard 1.0 en de geplande noodzakelijke aanvullingen software worden gebouwd en processen worden ingericht waarmee de wet in werking kan treden?
Het korte antwoord is ja, dat kan.
Maar: er zijn wel een aantal mitigerende maatregelen in samenhang met elkaar nodig om te komen tot werkende software en processen. Hiertoe doen we 4 hoofdaanbevelingen.
Dit vanuit de notie dat de enige manier om een standaard volwassen te laten worden, is deze te beproeven met werkende software en echte inhoud door de keten te halen.
Oftewel: standaardiseren kun je leren... door te implementeren

## Slide 8: Aanbevelingen (1)
1. Pak tijd om tot een uitgeharde standaard te komen
Zie de huidige 1.0-versie als een Release Candidate en voer gedurende een stabilisatieperiode geen grote inhoudelijke scope- en modelwijzigingen meer door.
Zorg dat alle aandacht van de makers en implementerende partijen kan uitgaan naar het goed werkend krijgen van de 1.0 versie en daarvoor de support en documentatie kunnen leveren. Temporiseer daarom (serieuze) doorontwikkeling.
Zorg dat de standaard in alle componenten van het DSO-stelsel wordt geïmplementeerd en ga hem inhoudelijk beproeven met bevoegd gezagen en softwareleveranciers.
Leg daarbij focus op onderdelen die voor de proefperiode meest van belang zijn: mutatiescenario’s, werkwijzen rondom de GIO’s, de relatie OP-OW (m.n. regel-activiteit-locatie), voorbeeldbestanden, validaties / bronhouderkoppelvlak.
De uitkomst van beproevingen bepaalt het definitief worden van de Release Candidate.
Biedt de zekerheid aan softwareleveranciers dat deze standaard voor langere tijd de norm is. Maak opleverafspraken en leg deze vast in een convenant met de bevoegd gezagen, leveranciers en MinBZK/ADS.
Maak goede procesafspraken over verwerking van feedback en zorg voor een volwassen consultatie.
Zorg ervoor dat samen met leveranciers kortcyclisch ervaring wordt opgedaan door ketentesten met telkens nieuwe aspecten van de standaard. Zodat de standaard evidence-based en systematisch beproefd wordt en daarmee gaandeweg meer zekerheid ontstaat en scherper zicht komt op wat werkt en wat (nog) niet.
Kies bij deze ketentesten een invulling met telkens een concreet resultaat, een afgebakende scope en een korte doorlooptijd van 2-3 sprints – maar probeer hierbij wel de hele keten te raken. Dus: hou het smal en maar wel integraal. Maak hier een herhalend en voorspelbaar proces van, waarin directe communicatie tussen inhoudelijke mensen vanuit de teams mogelijk is, waarin fouten mogen worden gemaakt en waar veiligheid is voor deelnemers.

## Slide 9: Aanbevelingen (2)
3. Pak grote wijzigingen gestructureerd en gezamenlijk op, vanaf moment dat standaard 1.0 stevig staat
Temporiseer grote functionele wijzigingen die ofwel een impact hebben op standaard 1.0, dan wel veel aandacht vragen van de makers van de standaard en het werkveld. Het gaat hierbij om wijzigingen als meervoudig bronhouderschap, synchroniseren, samenloop. Los deze voorlopig niet technisch in de keten op, maar organisatorisch. Schep vervolgens richting alle partijen duidelijkheid hierover
Zet de ketenwerksessies voort voor ontwerpvraagstukken op ketenniveau , maar organiseer hierbij pro-actieve en tijdige afstemming met DSO-LV ontwikkelaars, bevoegd gezagen (gebruikers) en softwareleveranciers.
Zorg bij grote nieuwe wijzigingen, er ook content met voldoende breedte en diepte wordt geleverd door een aantal koplopers bij bevoegd gezagen.
2. Neem de standaard in beheer
Richt met KOOP en Geonovum, onder regie van de TBO, een integraal en transparant beheerproces in op de standaard, waarbij alle belanghebbenden op een evenwichtige wijze zijn betrokken.
Zorg dat als onderdeel daarvan er een duidelijk wijzigingsproces komt op de standaard, waarin onder meer duidelijk wordt welke wijzigingen wanneer gepland zijn en hoe en door wie worden gereviewed.
Zorg dat dit wijzigingsproces primair gedreven wordt door het goed laten werken van de 1.0 standaard en dat wijzigingen gedoseerd en voorspelbaar zijn.
Maak goed inzichtelijk welke processen de standaard ondersteunt en in hoeverre de standaard is geïmplementeerd in het DSO.
Zorg dat verbeteringen in de standaard en in de implementatie ervan in het DSO kortcyclisch en niet uitsluitend per kwartaal worden vrijgegeven.
Verzamel ‘best practices’ die worden opgedaan in de toepassing van de standaard door koplopers en stel die voor een breed publiek toegankelijk beschikbaar.

## Slide 10: Aanbevelingen (3)
Lever voor gebruikers goede, afgestemde documentatie, meer en rijkere vraaggerichte voorbeeldbestanden geënt op de praktijk van bevoegd gezagen die laat zien hoe het door de hele keten werkt en tutorials.
Zorg voor goed werkende testomgevingen voor bevoegd gezagen èn softwareleveranciers.
Zorg voor foutboodschappen uit validatieservices die begrijpelijk zijn en zorg voor heldere documentatie hiervan. Maak helder welke validaties wanneer beschikbaar gaan komen en stel de specificaties hiervan zo vroeg mogelijk beschikbaar. Tref bij nieuwe validaties mitigerende maatregelen voor productiecontent die al eerder gevalideerd is,
Zorg dat de koplopers bij de bevoegd gezagen met specifieke ondersteuning snel hun omgevingsdocumenten kunnen voorleggen, zodat die gebruikt kunnen worden voor ontwikkeling van plansystemen van leveranciers en om het DSO en de standaarden te beproeven. Zorg dat in de werkplaatsen met deze koplopers snel feitelijk kan worden vastgesteld hoe de standaarden in de praktijk werken.
Maak het in aanvulling daarop mogelijk voor BG om te zien hoe de voorgenomen omgevingsbesluiten verbeeld zullen worden in de viewer, nog voor ze officieel worden ingeladen, zodat er een kortere feedbackloop mogelijk wordt.
4. Wijs bevoegd gezagen en softwareleveranciers de weg
Zorg voor uitstekend ketenbreed support bij het inladen van data en het analyseren van issues, zodat bij koplopers en leveranciers die software aan het ontwikkelen zijn snel kan worden vastgesteld of aanleveringen juist zijn; of en welk probleem er in de standaard, DSO-software, content of lokale plansoftware zit, en of de standaarden eventueel verduidelijkt moeten worden, dan wel moeten worden bijgesteld.
Stel per veranderopgave aanvullende richtlijnen op die de interpretatieruimte in de standaard nader invullen met oog op uniforme toepassing en implementeerbaarheid in software, in aansluiting op documentatie die de standaard zelf biedt (zoals TPOD’s).
Laat dit ook aansluiten op de (standaard) specificaties voor software van bevoegde gezagen, waardoor vendor lock-in wordt beperkt, uitwisseling tussen BG en dienstenleveranciers soepeler kan verlopen en leveranciers zich kunnen richten op een scherper gearticuleerde vraag.

## Slide 11: Beantwoording van de onderzoeksvragen (1)
Kan op basis van STOP/TPOD standaard 1.0 en de geplande noodzakelijke aanvullingen software worden gebouwd en processen worden ingericht waarmee de wet in werking kan treden?
Het korte antwoord is ja, dat kan. Maar, er zijn wel een aantal mitigerende maatregelen nodig om te komen tot werkende software en processen. Dit zal bijdragen aan een onderbouwd besluit voor IWT. Dit vanuit de notie dat de enige manier om een standaard volwassen te laten worden, is deze te beproeven met werkende software en echte inhoud door de keten te halen.
Waarom zeggen we “ja, dat kan”:
    De scope van de standaard is in functioneel opzicht uitgebreid t.o.v. v0.98. Op papier en volgens de geïnterviewde experts lijkt STOP/TPOD 1.0 te voldoen aan de eisen die er bij inwerkingtreding aan worden gesteld:
        Het is een doorontwikkeling op v0.98 waar al het nodige mee is beproefd. De belangrijkste nog in v0.98 ontbrekende mechanismen en modules zijn nu opgenomen in de standaard en al aanwezige mechanismen zijn volwassener en/of beter implementeerbaar gemaakt.
        De bij de vaststelling van v0.98 nog open vraagstukken zijn geconvergeerd en nu zo geconcretiseerd dat er software mee gebouwd kan worden. De belangrijkste zijn de (prioritaire c.q. eenvoudige) mutatiescenario’s, GIO’s en validaties / bronhouderskoppelvlak.
    Er zijn belangrijke slagen gemaakt in het verbeteren van de documentatie en toegankelijkheid daarvan. Feit blijft dat de standaard complex is en nog niet voor alle doelgroepen goed leesbaar.
    Procesmatig is de ketensamenwerking tussen de ontwikkelpartijen aanzienlijk verbeterd. De ketenwerksessies hebben hierbij een positieve rol gespeeld. Er wordt meer gehandeld en gewerkt vanuit een gedeeld ketenperspectief. De focus op inhoud en gezamenlijk resultaat is versterkt.
    Er zijn door het reviewteam geen inhoudelijke blokkades geconstateerd bij het uitdrukken van regelgeving middels de standaard, rekening houdend met de (nieuwe) mogelijkheden die versie 1.0 biedt.

## Slide 12: Beantwoording van de onderzoeksvragen (2)
Kan op basis van STOP/TPOD standaard 1.0 en de geplande noodzakelijke aanvullingen software worden gebouwd en processen worden ingericht waarmee de wet in werking kan treden?
    Waarvoor zouden mitigerende maatregelen getroffen moeten worden?
    V1.0 van standaard is nog niet in de praktijk beproefd en de ervaringen met v0.98 zijn beperkt. Dit zorgt bij veel stakeholders voor onzekerheid en – gelet op de moeizame voorgeschiedenis – scepsis. Daarom is het belangrijk dat de standaard voorlopig stabiel blijft, totdat alle ketens met v1.0 en met betekenisvolle content zijn getest.
    Gelet op de omvang, inhoudelijke complexiteit, druk op het ontwikkeltraject en soms moeilijke toegankelijkheid van de standaard, is het reëel te veronderstellen dat er bij de verdere implementatie nog fouten, interpretatievraagstukken en voortschrijdend inzicht aan de orde zullen zijn. Dit vraagt om v1.0 als Release Candidate te bestempelen en in kleine stapjes door te ontwikkelen.
    Het is nog niet voldoende inzichtelijk wat toevoegingen op lange termijn in het kader van doorontwikkeling of uitbouw (denk aan meervoudig bronhouderschap, samenloop, scenario’s voor de rechterlijke macht) betekenen voor de complexiteit en compatibiliteit van de standaard. Dit betekent dat de samenwerking tussen alle stakeholders moet worden meegenomen in de doorontwikkeling van de standaard.

## Slide 13: Beantwoording van de onderzoeksvragen (3)
Indien niet: wat moet er daarvoor nog gebeuren?
Er is een brede roep om niet verder te sleutelen aan de standaard, maar nu stabiliteit te creëren, zodat alle partijen die de standaard hebben te implementeren dat redelijkerwijs ook kunnen.
De nu aan de orde zijnde noodzakelijke last-minute aanpassingen dienen in de standaard te worden opgenomen en dit levert een kandidaat versie voor de definitieve versie (“Release Candidate”). Dan moet er nog wel het volgende gebeuren in PI-14 en PI-15 ten aanzien van de inhoud en documentatie van de standaard:
Spoedige oplevering van de 1.0 versies van drie resterende TPOD’s van het basisniveau*. Daarnaast zijn de TPOD programma en afwijkvergunning (prioritair uitbouw) noodzakelijk te beschouwen voor inwerkingtreding.
Nadere uitwerking van een aantal ketenbrede onderwerpen: specificatie volgende set mutatiesscenario’s, het aanscherpen en aanvullen van de presentatiestandaarden en validatiematrix, nadere invulling van synchronisatie/teruglevering. Daarnaast is vraagt duiding verband OP-OW aandacht (regel-activiteit-locatie).
Op gebied van bruikbaarheid en toegankelijkheid van de standaard, zijn aanvullende stappen/middelen nodig ter ondersteuning van leveranciers en bevoegd gezag. Aanvullende, toegankelijker en diepgaander ondersteuningsmiddelen zijn nodig, zowel op technisch als functioneel vlak en toegespitst op verschillende doelgroepen.
Procesmatig en organisatorisch moet het volgende gebeuren:
Het systematisch, kortcyclisch en in tijd en scope afgebakend beproeven van nieuwe onderdelen van de standaard - of onderdelen waarover nog onzekerheid bestaat - en dit door de hele keten heen te doen.
Een ordentelijk proces om feedback te krijgen en te verwerken op de 1.0 versie en heldere procesafspraken hierover.
Het inrichten van een stabiele beheersituatie en –organisatie voor de standaard. Cruciaal is hier het wijzigingsproces van de standaard, in samenhang met het DSO-brede wijzigingsproces dat wordt uitgewerkt door de TBO. Daarnaast is effectievere ondersteuning nodig voor leveranciers en koplopers bij de eerste implementaties van STOP 1.0.

## Slide 14: Beantwoording van de onderzoeksvragen (4)
3. Wat is de te verwachten oplevertermijn van de geplande noodzakelijke aanvullingen van de standaard?
Onderdeel | Huidige status / volgende stap | Planning
TPOD’s tranche 3** | Consultatiereacties worden verwerkt | Medio mei
Nadere uitwerking resterende mutatiescenario’s basisniveau*** | Ketenwerksessie PI14 | Gedurende PI-14
Uitdiepen presentatiestandaard | Ketenwerksessie PI14 | Gedurende PI-14
Uitdiepen bronhouderkoppelvlak / validaties / synchronisatie | Ketenwerksessie PI14 | Gedurende PI-14 en PI-15
Voorbeeldbestanden 1.0 | 1 opgeleverd | Rest begin mei
Presentatiestandaard / gebruik symbolen | Ketenwerksessie PI14 | In PI-14
TPOD programma | In ontwikkeling | Consultatieversie in PI-14
Ondersteuning afwijkvergunning (‘TPOD’) | In ontwikkeling | Uitwerking begint in PI-14
Wijzigingsproces standaard | Eerste aanzet beschikbaar | In PI-14 volgende versie
In de roadmap afbouw DSO is in PI-14 nog geen expliciete tijd gereserveerd voor de proef- of stabilisatieperiode van de (Release Candidate van de) standaard en voor het breed beproeven in de keten, met eventueel foutherstel. Impliciet lijkt dit wel het geval te zijn, doordat er in de rest van 2020 geen majeure versie gepland staat.
De roadmap lijkt rekening te houden met het feit dat in PI-14 aantal onderwerpen nog worden uitgewerkt en dat de implementatie in de DSO-keten plaatsvindt vanaf PI-15.
Uitgaande van de meeste recente roadmap afbouw DSO en PI-14 planning is het beeld voor dit en komend kwartaal als volgt v.w.b. de ontwikkeling van de standaard alsmede het wijzigingsproces van de standaard:

## Slide 15: Algemeen beeld t.a.v. scope en kwaliteit

## Slide 16: Algemeen beeld t.a.v. scope en volledigheid
Ten aanzien van scope en volledigheid constateren we dat:
De belangrijkste gaps bij vaststelling v0.98 in OGB (oktober 2019) zijn gedicht, zijnde:
    Prioritaire mutatiescenario’s zijn ketenbreed uitgewerkt: mutatiemechanisme en de eerste twee scenario’s zijn bouwbaar uitgespecificeerd. De specificatie van de volgende vijf mutatiescenario’s volgt in PI-14.
    Geografische informatieobjecten (GIO 1.0) met deel-GIO’s, normwaarden voor OP en OW t.b.v. het juridisch bestendigen van locaties.
    Benodigde validaties voor het bronhouderkoppelvlak zijn gespecificeerd in een validatiematrix, waarbij de samenhang tussen OP en OW is geborgd. Implementatie verloopt gefaseerd.
    TPOD’s tranche 2 (omgevingsvisie en projectbesluit) zijn geconsulteerd en opgeleverd. Tranche drie is geconsulteerd, reacties worden nu verwerkt.
V1.0 modelmatige verbeteringen en aanvullingen bevat van onderdelen die al in v0.98 aanwezig waren en die bijdragen aan een beter implementeerbare en toepasbare standaard, onder meer:
        Tekstmodel: is uitgebreid t.b.v. rijk, betere ondersteuning vrije tekst
        Betere werkbare verbinding tussen activiteit en locatie
        Verwijzing naar bovenliggende activiteit
        Aantal structuurverbeteringen t.a.v. waardenlijsten
        Presentatiestandaard is synchroon tussen OP en OW
        Afwijkende weergave van standaardsymbolisatie is eenvoudiger toepasbaar.
        Betere ondersteuning figuren en tabellen
        Betere ondersteuning interne en externe bijlagen

## Slide 17: Algemeen beeld t.a.v. scope en volledigheid
De 28 GPvE eisen m.b.t. het basisniveau DSO-LV die direct of indirect van toepassing zijn op de standaard worden afgedekt door v1.0 dan wel met reeds voorziene uitbreidingen. Naar verwachting van het programma zijn per einde PI-14:
      21 eisen gereed voor acceptatie (van de voorziening DSO-LV)
      2 eisen gereed voor verificatie
      5 eisen nog in ontwikkeling. Deze hebben allemaal betrekking op mutaties.
Er is een aantal majeure besluiten genomen t.a.v. bijstelling van scope die (in aanloop naar) v0.98 en v1.0 zijn verwerkt in de standaard. Dit betreft onder meer:
      Het faseren van mutatiescenario’s en te starten met intrekken & nieuwe regeling t.b.v oefenen
      De oplossing m.b.t. GIO 1.0 (zie verder punt 1)
      Het vervangen i.p.v. muteren van GIO’s
      De geometrie t.b.v. zowel OP (GIO) als OW (locatie) wordt enkelvoudig vastgelegd o.b.v. eenzelfde GML-specificatie voor de basisgeometrie.
      Het vooralsnog niet technisch ondersteunen van meervoudig bronhouderschap is verwerkt in betreffende TPODs (reactieve interventie, voorbereidingsbesluit, projectbesluit, omgevingsplan).

## Slide 18: Algemeen beeld t.a.v. scope en volledigheid
Er zijn noodzakelijke aanvullingen in de standaard voorzien om de wet in werking te kunnen laten treden en die nog niet aanwezig zijn in de 1.0 oplevering (tm 22-4). Deze zijn wel in beeld en gepland in de Roadmap afbouw en worden uitgevoerd dan wel nader uitgewerkt in PI-14:
      TPODs reactieve interventie, voorbereidingsbesluit, instructie (allen basisniveau): verwerking consultatie komende 2 sprints daarna oplevering en impactanalyse (light).
      TPODs programma: prioritair uitbouw voor inwerkingtreding.
      Ondersteuning van de afwijkvergunning is uitbouw, maar noodzakelijk voor inwerkingtreding.
      Aanvullende voorbeeldbestanden voor v1.0
      Waardenlijsten naar v1.0 brengen
Er zijn procesmatige i.p.v. technische oplossingen voorzien voor samenloop en meervoudig bronhouderschap, waarmee complexe technische implementatie door de hele keten voorlopig kan worden vermeden.

## Slide 19: Algemeen beeld t.a.v. scope en volledigheid
Er is op korte termijn verdere uitwerking nodig op een aantal onderwerpen. We zien geen concrete aanwijzingen dat dit alsnog leidt tot wijziging van standaard 1.0, wel tot aanvullingen:
      Resterende set mutatiescenario’s voor basisniveau*
      Synchronisatie/teruglevering
      Validatiematrix / bronhouderskoppelvlak
      Presentatiestandaard / specifieke symbolisatie
Het valt niet uit te sluiten dat het mutatiescenario terugwerkende kracht (buiten basisniveau) spoedig kort voor of na Iwt nodig kan zijn, onder meer in verband met gerechtelijke uitspraken. Deze lijkt op basis van de huidige standaard realiseerbaar, maar vraagt nog wel om een expliciete uitspraak.
Deelconclusies m.b.t. scope:
Er zijn geen grote of onbekende scope gaps geconstateerd
De scope is conform opdracht voor het basisniveau
Er is een grote behoefte aan functionele stabiliteit
Er is wel spoedige uitwerking nodig op aantal onderdelen (punt 7+8) om onzekerheid te beperken
Door een goede procesmatige aanpak kan voorkomen worden dat er wijzigingen nodig zijn die voor de komende paar jaar grote impact hebben op de huidige standaard.
Hierbij afweging maken tussen: juridisch, technisch of procesmatig oplossen.
*Tekst muteren, GIO vervangen, apart OW muteren, statuswijzigingen, tekst intrekken

## Slide 20: Algemeen beeld t.a.v. kwaliteit standaard (1)
Het algemeen beeld t.a.v. kwaliteit van de standaard wordt beantwoord vanuit kwaliteitsaspecten: 1) zekerheid, 2) proceskwaliteit, 3) bruikbaarheid, 4) begrijpelijkheid en 5) beheerbaarheid. Bruikbaarheid is daarbij onderscheiden in drie perspectieven:
Kan regelgeving goed worden uitgedrukt in de standaard? Is deze daarvoor compleet en expressief genoeg?
Kan met de standaard het werkproces van BG afdoende worden ondersteund?
Is het implementeerbaar voor DSO en softwareleveranciers?
Zekerheid: wordt nog breed als laag ervaren, want:
De standaard is vers van de pers
De bulk van het OW-deel is afgelopen week opgeleverd en is nog niet compleet
Er is scepsis door de beperkte stabiliteit en werking van eerdere versies
Er is nog geen werkende implementatie o.b.v. 1.0

## Slide 21: Algemeen beeld t.a.v. kwaliteit standaard (2)
Proceskwaliteit – er is een opgaande lijn zichtbaar, die vraagt om te bestendigen:
    De positieve effecten van de bootsessie en ketenwerksessies nadien zijn duidelijk waarneembaar op het vlak van samenwerking binnen het programma en bereikte inhoudelijke resultaten.
    Dit blijkt uit snelle convergentie sinds januari op taaie onderwerpen die lang in het ongewisse zijn gebleven of waar geen overeenstemming over was: mutaties, bronhouderkoppelvlak, validaties en GIO’s.
    Met de ketenwerksessies is nu een werkvorm gevonden om ontwerpvraagstukken op een effectieve manier te slechten binnen de DSO-keten. Het intensiever betrekken van de veranderopgaven en leveranciers hierbij is zeer recent gestart.
    De last-minute wijziging (m.b.t. de verwijzing tussen GIO’s en het OW-deel) is inhoudelijk weliswaar om goede reden doorgevoerd, maar het beeld over het proces is daardoor onrustig, waardoor ook de acceptatie nog niet volledig is.
3a. Bruikbaarheid - kan met de standaard de regelgeving uitgedrukt worden:
    De meeste issues uit v0.98 lijken te zijn opgelost.
    Gebruikers die ervaringsdeskundigheid hebben met v0.98 zijn in het algemeen positief over de modelwijzigingen, die concrete problemen oplossen of in ieder geval hanteerbaarder maken.
    Er zijn geen aantoonbare gevallen gevonden, waarbij de regelgeving niet met de standaard uitgedrukt kan worden, rekening houdend met de (nieuwe) mogelijkheden die v1.0 biedt.
    Bij gebruikers bestaat echter wel de nodige onzekerheid of iets echt kan, doordat de feedbackloop lang is en de effecten qua raadpleegbaarheid van een door een gebruiker gekozen modellering (nog) niet zichtbaar is in de implementatie.

## Slide 22: Algemeen beeld t.a.v. kwaliteit standaard (3)
3b. Bruikbaarheid: implementeerbaarheid voor DSO-LV:
    LVBB verwacht geen problemen met de implementatie van de standaard. In de eerste sprint van PI-14 is een eerste stuk implementatie van v1.0 in de LVBB uitgevoerd.
    De eerste indruk vanuit OZON is positief.
    De Viewer is gematigd optimistisch, verwacht dat OZON API vrij stabiel blijft. Moet blijken uit impactanalyse.
    Toepasbare regels is in overleg met OZON over de te verwachten aanpassingen in de API t.g.v. versie 1.0
    De volledige implementatie van v0.98 paste niet volledig in 1 PI. Dit is vooral merkbaar achteraan de keten.
3c. Bruikbaarheid / implementeerbaarheid voor leveranciers:
    Versie v0.98 bleek redelijk snel implementeerbaar voor de meeste leveranciers.
    Op vrijwel alle punten van de groslijst zorgenpunten van leveranciers is substantiële voortgang geboekt sinds v0.98, dan wel zijn punten inmiddels afgedaan of helder geworden.
    Leveranciers hebben nu vooral behoefte aan functionele en conceptuele stabiliteit van de standaard, zodat er een stabiel doel is om (verder) op te gaan ontwikkelen. Echter wel met de mogelijkheid om nog foutherstel te doen en te finetunen in ontwerpkeuzes.
    De grote interpretatieruimte in de standaard, maakt het lastig en kennisintensief om de standaard goed toe te passen. Provincies hebben een modelleringsrichtlijn opgesteld om vrijheidsgraden in te perken en uniformiteit te vergroten. Waterschappen hebben een methodiek uitgewerkt, waarmee de regels op een doelgerichte wijze en op basis van risico's kunnen worden opgesteld en beheerd, ter ondersteuning van de transitie naar de Ow.
    De aanvullingen en wijzigingen in v1.0 worden over het algemeen onderschreven als een verbetering. Op specifieke punten lopen de opvattingen echter uiteen, met name op bepaalde OP concepten en de samenhang daarvan met de Ow-kant is men kritisch.
    Er wordt verbetering gezien in de STOP documentatie t.o.v. eerdere versies. Documentatie die het geheel in samenhang goed beschrijft, wordt gemist.

## Slide 23: Algemeen beeld t.a.v. kwaliteit standaard (4)
4. Begrijpelijkheid: kunnen gebruikers de standaard goed toepassen?
    De standaard is voor gebruikers van de standaard (zowel binnen DSO, als bij leveranciers als bij bevoegd gezagen) door zijn omvang, samenhang tussen onderdelen en verschil in modelleringstradities en semantiek, ook voor goed ingewijden moeilijk goed te doorzien en te doorleven.
    Juist dit stelt daarom hoge eisen aan de (communicatie- en ondersteunings-) middelen om de standaard ook begrijpelijk te maken voor een bredere groep. Een positieve ontwikkeling is het ontstaan en volwassener worden van de snelstartgidsen (KOOP) en wegwijzers (Geonovum), naast de toepassingsprofielen. Ten opzichte van de omvang van de meer technische documentatie, is dit echter nog dun.
    De documentatie van zowel KOOP als Geonovum is toegankelijker en veel volwassener geworden sinds v0.97.
    Bij gebruikers wordt een grote behoefte gesignaleerd aan beschreven ‘best practices’ met duidelijke voorbeelden. Provincies en waterschappen hebben daar zelf al invulling aan gegevens door modelleringsrichtlijn respectievelijk TROWA*. Ook de werkplaats omgevingsplan Amsterdam gaat hier een bijdrage aan leveren.
    De (conceptuele) informatiemodellen aan de OW-kant (CIM-OW resp. IMOW) hebben het begrip en eenduidige interpretatie van de standaard verhoogd. Aan de OP-kant bestaat er wel het informatiemodel IMOP, maar geen equivalent van CIM-OW, wat het begrip over het OP-deel bemoeilijkt.
    Daarnaast is weinig documentatie die de samenhang tussen het OP- en OW-deel helder en toegankelijk weergeeft. Het hierboven genoemde verschil in wijze van documenteren versterkt dit. Dit maakt het (verder) uitwerken en doorgronden van een onderwerp als muteren of synchroniseren lastiger dan nodig.
    De gebruikte benamingen voor enkele informatiekundige concepten (m.n. genoemd: Doel, Divisie, Locatie) zijn sterk contextgebonden. Dit zorgt regelmatig voor begrips- en communicatieproblemen.
    Voorbeeldbestanden vanuit de werkpraktijk van bevoegd gezagen kunnen erg behulpzaam zijn. De voorbeeldbestanden die meekwamen met v0.98 zijn vooral technisch gericht en bevatten (validatie)fouten. Voor v1.0 is er vooralsnog 1 voorbeeldbestand opgeleverd.

## Slide 24: Algemeen beeld t.a.v. kwaliteit standaard (5)
5. Beheerbaarheid: kan de standaard beheerd worden en is er flexibiliteit voor aanpassingen?
    Door KOOP en Geonovum wordt inmiddels gewerkt aan het inrichten van het beheer van de standaarden.
    Er is een eerste aanzet voor een wijzigingsproces ‘light’ ontwikkeld door Geonovum en TBO
    In aanleg is de standaard zelf flexibel, echter de implementatie in keten is weerbarstig en kost de nodige doorlooptijd, waardoor het tot nu nog niet lukt de standaard kortcyclisch te implementeren, te beproeven en bij te stellen.
Deelconclusies m.b.t. kwaliteit:
Er is al veel zekerheid ingebouwd.
De standaard is inhoudelijk snel geconvergeerd op nog open staande onderwerpen ten tijde vaststelling v098
Er zijn een aantal substantiële conceptuele wijzigingen t.o.v. de vorige versie. Die zijn goed doordacht en uitgewerkt, maar nog niet goed bekend.
Ervaring leert dat ook in v1.0 ‘bugs’ zullen zitten: anticipeer op een fase van ‘hardening’
De standaard is veelomvattend en lastig te overzien en doorgronden.
Er is extra effort nodig om deze voor een bredere groep toegankelijk te maken en best practices aan te reiken.